|  | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Azienda Universitaria Policlinico di Modena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| progetto e-COM informatizzazione del Centro Oncologico Modenese |  |  |  |

vision document

gennaio 2001

PREMESSA

L'informatizzazione del COM può essere considerata una necessità, se vi vuole realizzare una organizzazione assistenziale per processi.

Le caratteristiche fondamentali dell'informatica attuale sono:

- rendere rapidissimi i processi costituiti da una sequenza di eventi standardizzabili (facilitazione dei processi predefiniti).

- monitoraggio automatico dei principali indicatori dei processi assistenziali predefiniti e quindi possibilità di avere dati non solo amministrativi, ma finalmente dati clinici. (A questo proposito si deve ricordare come la scelta di indicatori congrui con dati a supporto di buona qualità è elemento strategico per impostare una buona "governance" clinica e deve essere ricordato come una scelta infelice non sia neutra, ma possa portare ad effetti negativi sulla qualità dell'azione professionale e del processo clinico, orientando a pratiche errate o inefficaci. E' pertanto indispensabile che sempre la componente professionale possa scegliere ed avere sotto controllo questo tipo di dati, conoscendone i limiti e gli ambiti di utilizzo).

Come si può fare tutto ciò?

Da una parte occorre predefinire e condividere i principali processi assistenziali (potremmo dire che i clinici dovranno costruire i contenuti dei processi con relativi indicatori), dall'altra gli informatici dovranno creare un sistema informatico intuitivo, facile e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi clinico-amministrativi (rapido accesso ai dati).

Dal punto di vista operativo si possono classificare i processi in orizzontali e verticali.

- Processi orizzontali sono tutte le attività che devono essere effettuate indipendentemente dalla condizione patologica di cui p. è portatore. (routine come: verbale di ricovero, anamnesi, esame obiettivo, gestione terapie, gestione delle infezioni, gestione del dolore, lettere di dimissioni, gestione delle prenotazioni, gestione della comunicazione interna e verso l'esterno, ma anche: implementazione di sistemi di analisi e monitoraggio mediante indicatori, esportazione "universale" dei dati verso altri sitemi di valutazione, ecc.). Alcuni di questi processi sono già definiti, altri devono essere definiti, altri ancora dovranno essere semplicemente gestiti, in quanto non predefinibili.

- Processi verticali sono le attività strettamente dipendenti dalla specifica patologia. I processi già definiti potranno essere automatizzati, mentre gli altri dovranno essere semplicemente gestiti, in quanto non predefinibili.

|  | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Azienda Universitaria Policlinico di Modena |  |
| --- | --- | --- | --- |

| progetto e-COM informatizzazione del Centro Oncologico Modenese versione 1.1 |  |
| --- | --- |

1. CONTESTO

Questo documento fa riferimento all'Area omogenea Onco-Ematologica così come definita dalle Istituzioni promotrici del progetto.

Verrà pertanto definito "interno" tutto ciò inizia e termina (che nasce, vive e muore) dentro l'area ed "esterno" tutto ciò che inizia o termina fuori dall'area, anche se all'interno alle Istituzioni.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

Sintetizzando quanto espresso da recenti documenti cui si rimanda [#] e che si producono in allegato, si può considerare ottimo il livello dell'attività assistenziale (mentre è un po' inferiore la qualità percepita dall'utente), mentre l'informatizzazione è tuttora orientata all'amministrazione e da essa fornita.

3. FINALITA'

Il progetto assume come proprie le finalità più innovative che emergono dalla letteratura e riprese da recenti documenti delle Istituzioni [#].

Ci si limita pertanto a indicare le parole d'ordine che le sintetizzano

- il paziente al centro

- autocrescita

e a ricordare che entrambe richiedono una rivisitazione organizzativa.

4. OBIETTIVI

L'obiettivo generale ma generico di informatizzare le attività assistenziali dal punto di vista clinico-organizzativo deve essere esplicitato in obiettivi più precisi e scomposto in obiettivi indipendenti (o perlomeno realizzabili separatamente). Si individuano e focalizzano pertanto:

4.1 Obiettivi orizzontali di base:

- nuova interfaccia utente (intuitiva, onogenea, propositiva, evolutiva, friendly)

- automazione delle informazioni clinico-anamnestiche di routine (anamnesi, esame obiettivo, diario, dimissioni, …)

- gestione delle terapie

- gestione delle prenotazioni delle attività interne (dh, visite, …)

- recupero dei dati prodotti all'esterno

- informatizzazione delle comunicazioni con l'esterno (trasferimento all'esterno dei dati prodotti: e-mail, e-fax, …)

- informatizzazione della comunicazione interna (bacheca, news, chat, …)

- gestione presenze (operatori e pazienti)

- implementazione di strumenti informatici semplici per le attività non previste

4.2 Obiettivi verticali:

- automazione dei percorsi diagnostici e terapeutici predefiniti

- gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici non predefiniti

4.3 Obiettivi orizzontali di vertice:

- implementazione di sistemi di analisi e monitoraggio mediante indicatori

- esportazione "universale" dei dati verso altri sistemi di valutazione

- organizzazione del "partimonio delle conoscenze" (criteri diagnostici, linee guida, dizionario, abbreviazioni, …)

5. ATTIVITA'

E' ormai dimostrato che le attività meramente informatiche non consentono di raggiungere gli obiettivi: si considera pertanto fondamentale progettare attività che coinvogono l'intera struttura, in modo diretto per i professionisti già orientati alle nuove tecnologie e in modo indiretto, ma non meno coinvolgente, per la restante parte degli operatori.

Parimenti dimostrato è che non è sufficiente programmare le attività del progetto, ma che è indispensabile progettare sin dall'inizio attività per il mantenimento e la crescita del prgetto.

Si prevede che il progetto si articolo in due anni di sviluppo e prosegua con attività a regime fino a una nuova e completa ristruttutazione.

5.1 Attività di sviluppo:

- analisi dei percorsi orizzontali

- analisi dei percorsi predefiniti

- studio dei percorsi non predefiniti

- sviluppo e implementazione software

- creazione del consenso sui contenuti professionali

- formazione iniziale medici

- formazione iniziale infermieri

- gestione del progetto

5.2 Attività a regime:

- monitoraggio attività

- controllo delle qualità intrinseca e percepita

- studio dei nuovi percorsi

- aggiornamento dei percorsi esistenti

- gestione server

- manutenzione procedure informatiche

- incremento del patrimonio di conoscenza

- formazione permanente/aggiornamento

6. RISORSE

Si desidera ribadire che le attività più importanti devono essere realizzate da personale interno alla struttura, sia nella fase di sviluppo che nelle attività a regime.

Poiché si auspica vivamente che possa proseguire con proficuo la collaborazione con l'Azienda di Forlì, le spese meramente informatiche sono ridotte: si riporta nel seguito solo la parte di spesa finalizzata a integrare e completare il progetto.

6.1 Risorse per lo sviluppo

Per ognuno dei due anni previsti per lo sviluppo del progetto, è necessario disporre delle seguenti risorse:

| Attività | gg | addetti | mesi/uomo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. analisi dei percorsi orizzontali |  |  | 12 |
| 2. analisi dei percorsi predefiniti |  |  | 6 |
| 3. studio dei percorsi non predefiniti |  |  | 18 |
| 5. creazione del consenso e 6. formazione iniziale medici | 10 | 60 | 24 |
| 7. formazione iniziale infermieri | 5 | 60 | 12 |
| 8. gestione del progetto |  |  | 12 |

| Attività | ML |
| --- | --- |
| 4. sviluppo e implementazione software | 100 |

| Investimenti | ML |
| --- | --- |
| Server sicuro | 20 |
| Licenze software | 30 |

| Spese generali | ML |
| --- | --- |
| Trasferte | 15 |
| Materiale di consumo e stampe | 15 |

I prospetti evidenziano come le attività umane interne pesino in maniera di gran lunga superiore alle spese per il software (che a sua volta supera l'investimento in hardware e software di base). Riassumendo infatti, per ogni anno sono necessari:

5 professionisti medici,

1 infermieristico,

1 informatico.

Stimando in 60ML annui la spesa di un contratto per un medico specialista e di un informatico e in 40ML annui la spesa di un contratto per un infermiere, si giunge al seguente prospetto economico di massima per anno:

| costi | anni/uomo | ML |
| --- | --- | --- |
| Personale professionale medico | 5 | 300 |
| Personale professionale infermiersitico | 1 | 40 |
| Personale professionale informatico | 1 | 60 |
| Sviluppo e implementazione software |  | 100 |
| Investimenti H/S |  | 50 |
| Spese generali |  | 30 |
| Totale |  | 580 |

6.1 Risorse a regime

Data la dinamicità dell'evoluzione organizzativa e della rivoluzione informatica, ci si a tracciare un quadro di referimento delle risorse necessarie negli anni successivi.

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| 1. | Electronics, clinicians, and the NHS, The patients electronic Record need financial and professional support BMJ 321, 846-847, 7 october 2000 |
| --- | --- |
| 2. | Developing a web browser-based user interface for customer care. Odden JR. Journal of Healthcare information management Vol 14 N1 55-64 Spring 2000. |
| 2. | Il governo clinico, l’organizzazione aziendale ed i professionisti medici. ANAAO in corso di pubblicazione |
| 3. | # Medicina ed informatica. Giuseppe Longo, Leonardo Ferrara, Giovanna Gandini, Nicola D’Apollo, Samantha Pozzi, Alessia Saviola, Emilia Giovanni, Giuseppe Torelli; Università di Modena e Reggio Emilia |
| 4. | PROGETTO PILOTA: SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO INTEGRATO QUALE SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, DI RICERCA E DIDATTICHE, NONCHE’ ALLA RACCOLTA DEI DATI CLINICI E CLINICO-AMMINISTRATIVI DELL’AREA DI ONCOEMATOLOGIA. AZIENDA POLICLINICO DI MODENA, luglio 2000 |
| 5. | PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE INTEGRATA. FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, ottobre 2000 |
| 6. | L’assistenza oncologica a Modena negli anni 2000, vision document, vers. 1.0. Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro, febbraio 2000 |